Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.02.2025г.  	                                                                                       №17

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды » на период 2018 - 2025годы

за  2024 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.12.2017г. №110, за 2024 год.

2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального  района

Иркутской области                                                                               В. С. Мелентьев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от «10»  февраля 2025  г. № 17

Отчет о реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025 годы за  2024 год

Основная цель программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования Сосновского муниципального образования.

В 2024г. мероприятия не проводились в связи с тем, что при подаче заявки не прошли критерии отбора муниципальных образований Иркутской области, условия предоставления субсидий (на момент подачи заявки по мероприятию участок не был зарегистрирован в реестре по муниципальной собственности Сосновского муниципального образования).

Постановлением № 33 от 29.03.2019г. внесены изменения в муниципальную программу «О  продлении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025годы.

В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения:

- Постановление администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 28.03.2024г. №36;

- Постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 18.10.2024г. №82а.

В результате реализации мероприятий программы в 2024 году были достигнуты следующие показатели результативности программы в Приложении 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Сосновского сельского поселения за 2024 год приведен в Приложении 2.

Анализ целевых показателей программы приведен в Приложении 3.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

Целевые показатели (индикаторы):

значение показателя (индикатора) 1 равно 0,0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 0,0.

Оценка степени достижения целей и решения задач:

СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N

СДЦ=(0,0+0,0)/2=0,0, что характеризует низкий уровень степени достижения целевых показателей.

Уф =Фф/Фп

Уф=0 /0 =0,0,

что характеризует низкий уровень эффективности использования средств.

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭМП  СДЦ  х Уф

ЭМП0,0х0,0=0,0. (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «неэффективная»)

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды»  на период 2018-2025 годы за 2024 год

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025 годы, достигнутых за 2024 год

| № п/п 1 | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. | ##### Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| ##### 2. | ##### Площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства | кв. м. | 901 | 0 | 901 | 0 |  |
| ##### 3. | ##### Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0,35 | 0 | 0,35 | 0 |  |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования | кв. м. | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды»  на период 2018-2025 годы за 2024 год

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025 года за 2024 год

| № п/п |  | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на год | факт | -/+ | % исполнения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1.1 Мероприятие по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1.2 Мероприятие по благоустройству территорий общего пользования |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Справочно: капитальные расходы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды»  на период 2018-2025 годы за 2024 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Формирование Современной городской среды» на период 2018-2025 года за 2024 год

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2024 год | Фактическое значение за 2024 год | Процент исполнения плана, % | Отклонение фактического значения от планового |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |