Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09.02.2021 г.  	                                                                                       №	 14

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования»  на период 2017-2022 годы

за   2020 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за  2020год (приложение 1).

- Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать       настоящее постановление  в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального  образования                             В. С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «09» февраля 2021 г. № 14

Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной  программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за  2020 год

- Краткое описание  выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Таблица 1

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2022 годы | 7210029999 | Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 602,40 | 602,40 | 100,0 | Приобретение: -тракторного прицепа для полива - извещателей в количестве 5 шт. |
|  | 7220029999 | Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения | 188,57 | 64,17 | 52,2 | Устройство дорожной разметки, приобретение дорожных знаков в кол- ве 3-х шт. |
|  | 7230029999 | Мероприятия по обеспечению безопасности населения и территории при возникновении ЧС природного и техногенного характера | 6,12 | 6,12 | 100,0 | Выполнение мероприятий по дезинфекции, в связи с коронавирусной инфекцией |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 797,09 | 672,69 | 84,4 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016года № 379 утверждена муниципальная программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019годы с продлением срока действия  муниципальной программы  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

В течение  2020 года в муниципальную программу «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» вносились  изменения, связанные с корректировкой  бюджетных средств и целевых показателей (от 28.02.2020г. постановление № 18, от 16.06.2020г. постановление №62, от 17.09.2020г. постановление № 85, от 14.12.2020г. постановление № 106).

- Анализ объема финансирования муниципальной программы в     отчетном периоде

В течение 2020 года исполнение мероприятий в рамках программы осуществлялось администрацией   сельского поселения Сосновского муниципального образования, освоено бюджетных ассигнований на сумму 672,69 тыс.руб. или 84,4% от плановых назначений (797,09  тыс. руб.)

По подпрограмме «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные  ассигнования  освоены в сумме 602,40 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, в том числе:

- 0314 7210029999 244 прочая закупка товаров, услуг (приобретение

тракторного прицепа для полива на сумму 600,00 тыс. руб.,  пожарных извещателей  в количестве 5 шт. на сумму 2,40 тыс. руб.);

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» бюджетные  ассигнования  освоены в сумме 64.17 тыс. руб. или 52,2% от плановых назначений, в том числе:

- 0409 7220029999 244 прочая закупка товаров, услуг (оплата услуг  по устройству дорожной разметки на сумму 56,02 тыс. руб., приобретение 3-х дорожных знаков на сумму 8,15 тыс. руб.);

По подпрограмме «Безопасность  населения и территории при возникновении ЧС природного и техногенного характера» бюджетные  ассигнования  освоены в сумме 6,12 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений, в том числе:

- 0309 7230029999 244 прочая закупка товаров, услуг (оплата услуг по дезифекции, в связи с COVID-19 на сумму 6,12 тыс. руб.);

Кроме этого, в течение 2020 года  население Сосновского муниципального образования своевременно оповещалось о неблагоприятных погодных явлениях (предупреждение об усилении ветра,   о ливневых дождях) посредством сети Интернет и на официальном сайте Сосновского муниципального образования,     проводилась разъяснительная работа по эксплуатации  печного отопления, велась работа по распространению листовок, памяток среди населения  в целях снижения пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

В зимний период проводилась очистка дорог от снега и наледи, а также отсыпка дорог за счет выполнения мероприятий Соглашений между администрацией и хозяйствующими субъектами, ведущими свою деятельность  на территории муниципального образования.

Задачи  данной программы: создание условий для информирования населения об опасностях, возникающих  в следствии природного и техногенного характера, проведение пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической деятельности выполнена.

3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

При выполнении программных мероприятий  в 2020 году получены следующие результаты:

- количество участников профилактических бесед проведенных среди населения по вопросам  пожарной безопасности и безопасности дорожного движения  составило 248чел., что на 87 чел. больше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- количество оснащенных информационных уголков  правилам дорожного движения  и пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях (Д/сад № 23, Школа № 7, ДК «Исток») осталось на уровне 2019 года и составило  5ед., что на 3 ед. больше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- число дорожно- транспортных происшествий составило  2 шт. без детского травматизма и смертности, что на 9 ДТП меньше по сравнению с базовым периодом  2016 года ;

- число пожаров на территории сельского поселения в 2020г. составило 5 ед, что  на 10ед.  меньше  по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- в течение 2020 года повысивших уровень квалификации в области пожарной безопасности  нет;

- увеличено количество памяток и другой наглядной агитации, распространенных среди населения на 50 шт.  и составило в 2020году 753 шт.;

- количество приобретенных первичных средств пожаротушения в 2020 г. составило  5 ед. ( пожарные извещатели), что на 2 ед. больше по сравнению с базовым периодом 2016 года ;

-количество приобретенных средств дорожного движения увеличено на  3 ед. (дорожн. знаки) по сравнению с базовым периодом 2016 г.;

- работы по грейдированию подъездных дорог к садоводческим объединениям граждан  в течение 2020 года не выполнялись;

В таблице 2  приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

По результатам анализа целевых показателей муниципальной программы  «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования», а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы –удовлетворительным.

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2020 год сформированы следующие предложения:

- ответственному исполнителю выполнения программных мероприятий ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А. активизировать работу по совершенствованию профилактических мер по укреплению пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения;

- в области повышения безопасности дорожного движения - своевременное грейдирование дорог по улучшению качества дорожного полотна.

На период с 2021 по 2023 годы постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования  от 15.12.2020 года № 111 утверждена новая  муниципальная программа  « Безопасность на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования», в которой будет продолжена работа по достижению  целевых показателей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования                                             В.С.Мелентьев