Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   12.02.2024г.                                                                                               № 25

с. Сосновка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы за 2023 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 11.08.2020года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 23,45 Устава администрации Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы за 2023 год (приложение 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                             В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от    «12 » февраля 2024 г. № 25

Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы за 2023 год

- Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Таблица 1

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на период 2021-2025 годы | 7310029999 | Мероприятия в области дорожного хозяйства | 2 065,13 | 1 410,53 | 68 | -услуги автогрейдера по расчистке автомобильных дорог от снега с. Сосновка ул. Победы – 620 м., ул. Лесная – 700 м., ул. Мира – 750 м - выполнение работ по нанесению дорожной разметки ДК «Исток», МБОУ СОШ №7, детский сад «Улыбка» №23, ул. Победы, ул. Мира, ул. Фабричная -текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Фабричная с. Сосновка 564 м2 -выполнение работ по отсыпке ям по ул. Набережная, ул. Береговая, ул. Хуторская, ул. Луговая п. Белогорск - грейдирование улиц д. Арансахой -изготовление сметы (дорога ул. Фабричная) - выполнение работ проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги по ул. Лесная протяженностью 717 м, для вступления в программу по капитальным ремонтам областной бюджет -бездоговорное уличное освещение |
|  | 7320029999 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 3,05 | 3,04 | 99,6 | - взносы за капитальный ремонт |
|  | 7320029999 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1 663,09 | 1 663,09 | 100 | -исследование и экспертиза воды -оформление и выдача дубликата или дополнительного протокола лабораторных испытаний - разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны для объекта 3 категории котельная с. Сосновка - приобретение котла водогрейного, топки механической, щита управления топки |
|  | 7330129999 | Мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения | 512,94 | 488,17 | 95 | -приобретение эл. товаров (лампы, кабеля, датчики, розетки, фотореле, провод, зажимы) - услуги автовышки по замене ламп уличного освещения по ул. Лесная, по ул. Береговая, по ул. 2-ая Строительная, по ул. Совхозная - услуги по техническому присоединению по ул. Мира с. Сосновка - наружное освещение п. Белогорск |
|  | 7330229999 | Мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронения | 13,32 | 13,32 | 100 | - выполнение работ по вывозу мусора с территорий кладбищ (новое и старое) с. Сосновка - приобретение ГСМ для уборки кладбищ |
|  | 7330329999 | Мероприятия, направленные на благоустройство территории | 546,95 | 546,95 | 100 | -покраска, побелка обелиска ВОВ и фонтана в парке -акарицидная обработка территории от клещей -покраска вазонов в парке и досок объявлений -выполнение демонтажных работ новогодней ели 7 м и гирлянды новогодней на храме - монтаж лавочек 10 шт в парке отдыха с. Сосновка -заливка корта -приобретение краски, кисти, саморезы, цемент для ремонта обелиска, детских игровых площадок -обработка полей от конопли - приобретение качелей «Гнездо» 2 шт в парк с. Сосновка - приобретение и замена насоса дренажного на фонтан «Мальчик и девочка» -ГСМ на бензокосу - приобретение профильной трубы для изготовления лавочек в парк с. Сосновка |
|  | 7330329999 | Мероприятия, направленные на расходы по обеспечению комплексного развития сельских территорий | 0 | 0,00 | 0 |  |
|  | 73100S2370 | Мероприятия, направленные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 713,50 | 713,50 | 100,0 | Текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Фабричная с. Сосновка106 м |
| ИТОГО: |  |  | 5 517,98 | 4 838,60 | 87,6 |  |

Постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020 г. № 112 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2023годы с продлением срока действия муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2021-2025 годы.

- Анализ показателей результативности муниципальной программы

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие показатели:

| Наименование показателя результативности |  | Ед. изм. |  |  |  | Значение показателя результативности |  |  | Отклонение |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план на год | факт |  | -/+ |  |  | % |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства |  | ед. |  |  |  | 6 | 6 |  | 10 |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |
| ##### Количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения |  | ед. |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| ##### Количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства |  | ед. |  |  |  | 3 | 3 |  | 00 |  |  | 0100 |  |  |  |  |  |
| Доля расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «Исток» в бюджете сельского поселения |  | % |  |  |  | 0,51 | 0,51 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли соответствия техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры сетей: -теплоснабжения -водоснабжения -водоотведения |  | % |  |  |  | 90 90 0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  |  |  |  |
| Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения |  | км |  |  |  | 14 | 13,2 |  | 0,8 |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  |  |  | 87 | 80 |  | 6,0 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | км |  |  |  |  | 5,0 | 0,3 |  | 4,7 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Площадь покрытия обустроенных парковочных мест | кв.м. |  |  |  |  | 400 | 400 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения | ед. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение расходных материалов для ремонта жилищного фонда в целях увеличения срока эксплуатации жилищного фонда |  |  | тыс. руб. |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры: - приобретение угольной дробилки (софинансирование) - приобретение водогрейного котла (софинансирование) |  |  | тыс. руб. |  | 0,00 0,00 |  |  | 0 1 250,00 |  | 0 -1250,0 |  |  |  |  | 0 0 |  |  |
| Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг МКУК «Исток» и администрации сельского поселения |  |  | тыс. руб. |  | 336,72 |  |  | 152,86 |  | 183,86 |  |  |  |  | 45 |  |  |
| В области водоснабжения: Снижение уровня потерь воды |  |  | % |  | 0,015 |  |  | 0,01 |  | 0,005 |  |  |  |  | 67 |  |  |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| В области теплоснабжения: Снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях |  |  | % |  | 0,15 |  |  | 0 |  | 0,15 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене |  |  | % |  | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Ремонт кровли здания котельной (софинансирование) |  |  | тыс. руб. |  | 65,0 |  |  | 0 |  | 65,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| В области водоотведения: Ремонт самотечных сетей водоотведения многоквартирных домов, протяженностью 140 м |  |  | тыс. руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| В области ТБО: Ремонт и замена контейнеров ТБО |  |  | шт. |  | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт линий уличного освещения (приобретение светильников, энергосберегающих ламп, датчиков кабелей) |  |  |  | тыс. руб. | 75,0 |  | 70,81 |  |  |  | 4,19 |  |  | 94 |  |  |  |
| Оплата за электроэнергию, потребляемую для уличного освещения |  |  |  | тыс. руб. | 43,0 |  | 89,30 |  |  |  | -46,3 |  |  | 208 |  |  |  |
| Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (вышка, электрик) |  |  |  | тыс. руб. | 10,0 |  | 62,70 |  |  |  | -52,7 |  |  | 627 |  |  |  |
| Организация ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения (приобретение ГСМ) |  |  |  | тыс. руб. | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Скашивание травы в летний период |  |  |  | кв.м. | 500 |  | 500 |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  |
| Ремонт или замена мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов |  |  |  | тыс. руб. | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  |
| Приобретение хозяйственных товаров для проведения субботников (инвентарь, перчатки) |  |  |  | тыс. руб. | 10,0 |  | 1,90 |  |  |  | 8,1 |  |  | 19 |  |  |  |
| Асфальтирование многофункциональной спортивной площадки |  |  |  | тыс. руб. | 0,0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Посадка, уход и содержание клумб и цветников |  |  |  | ед. | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  |

- Перечень нереализованных или частично реализованных мероприятий

За период реализации муниципальной программы не реализованы следующие мероприятия:

- в области жилищного хозяйства

- в области коммунального хозяйства

- благоустройство уличного освещения, в связи с ограниченностью бюджета.

- Анализ объема финансирования муниципальной программы в     отчетном периоде

| Наименование основных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1.Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог» | 2 065,13 | 1 410,53 | 654,61 | 68 |  |
| 1.1 Мероприятие по установке светильников, фонарей уличного освещения | 34,28 | 34,28 | 0 | 100 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на снижение влияния дорожных условий, на возникновение ДТП | 280,0 | 84,0 | 196 | 30 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на ремонт дорог местного значения и содержания с регулярным грейдированием и ямочным ремонтом | 1 750,84 | 1 292,24 | 458,60 | 74 |  |
| 2.Подпрограмма « Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 1 666,14 | 1 666,13 | 0,01 | 99,9 |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на повышение энергоэффективности и надежности объектов теплоснабжения, водоснабжения | 3,05 | 3,04 | 0,01 | 99,6 |  |
| 1.2 Мероприятие по капитальному ремонту, техническому ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 1 663,09 | 1 663,09 | 0 | 100 |  |
| 3.Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения» | 1 786,71 | 1 761,94 | 98,92 | 95 |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на обеспечение чистоты и порядка населенных пунктов муниципального образования, улучшение внешнего вида и облика территории сельского поселения | 236,73 | 236,73 | 0 | 100 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на содержание и ремонт линий уличного освещения | 512,94 | 488,17 | 24,77 | 95 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на создание безопасной и привлекательной среды в местах общего пользования | 713,50 | 713,50 | 0 | 100 |  |
| 1.4 Мероприятие, направленное на обеспечение мер по обустройству детских спортивных и игровых площадок на придомовых территориях | 300,22 | 300,22 | 0 | 100 |  |
| 1.5 Мероприятие по скашиванию травы в летний период | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |  |
| 1.6Мероприятие, направленное на проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения | 13,32 | 13,32 | 0 | 100 |  |

В 2023 году денежные средства на реализацию муниципальной программы составили 4 838,60 тыс. руб. или 87% от годовых бюджетных назначений.

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» бюджетные ассигнования освоены в сумме 1 410,52 тыс. руб., в том числе:

- 0409 7310029999  244 прочая закупка товаров, работ, услуг  в сумме 1 410,53 тыс. руб. (услуга автогрейдера по расчистке дорог и уборка от снега с. Сосновка ул. Победы 620 м, ул. Лесная 700 м, ул. Мира 750 м – 299,89 тыс. руб., грейдирование улиц д. Арансахой – 11,00 тыс. руб., выполнение работ по нанесению разметки ДК «Исток», МБОУ «СОШ №7», детский сад «Улыбка» №23, ул. Победы, ул. Мира с. Сосновка  – 100,75 тыс. руб., выполнение работ по нанесению дорожной разметки на лежачие полицейские с. Сосновка ул. Мира, ул. Фабричная, ул. Победы – 47,39 тыс. руб., выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги местного значения ул. Фабричная 564 м2 – 599,92 тыс. руб., выполнение работ по отсыпке ям по ул. Набережная, ул. Береговая, ул. Хуторская, ул. Луговая п. Белогорск – 230,95 тыс. руб., изготовление сметы дорога ул. Фабричная с. Сосновка – 2,34 тыс. руб., выполнение работ проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги местного значения по ул. Лесная с. Сосновка протяженностью 717 м – 84,00 тыс. руб., бездоговорное уличное освещение – 34,28 тыс. руб.);

По подпрограмме «Содержание жилищного хозяйства» бюджетные ассигнования освоены в сумме 3,04 тыс. руб.:

-05017320029999 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) – оплата взносов в Фонд капитального ремонта – 3,04 тыс. рублей;

По подпрограмме «Развитие системы коммунального хозяйства» бюджетные ассигнования освоены в сумме 1 663,09 тыс. руб.

- 0502 7320029999 244 прочая закупка товаров, работ, услуг (санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды – 254,49 тыс. руб., разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны для объекта 3 категории котельная с. Сосновка – 158,60 тыс. руб., приобретение котла водогрейного – 599,90 тыс.руб., приобретение топки механической – 599,90 тыс. руб., приобретение щита управления топки – 50,20 тыс. руб.);

По подпрограмме «Благоустройство территории (уличное освещение)» бюджетные ассигнования освоены в сумме 488,17 тыс. руб.

- 0503 7330129999 244 прочая закупка товаров, работ, услуг (приобретение эл. товаров – 381,30 тыс. руб.);

- 0503 7330129999 247 закупка энергетических ресурсов (оплата за электроэнергию уличного освещения ул. Мира, парковка ул. Лесная 2Г, парк отдыха с. Сосновка – 106,87 тыс. руб.);

По подпрограмме «Организация и содержание мест захоронения» бюджетные ассигнования освоены в сумме 13,32 тыс. руб.

- 0503 7330229999 244 прочая закупка товаров, работ, услуг (вывоз мусора с территории нового и старого кладбища с. Сосновка на полигон ТБО Тайтурка -  11,42 тыс. руб., перчатки, мешки для мусора – 1,9 тыс.руб.);

По подпрограмме «Благоустройство территории» бюджетные ассигнования освоены в сумме 546,95 тыс. руб.

- 0503 7330329999 244 (оплата услуг по демонтажным работам новогодней ели 7 м и новогодней гирлянды на площади возле храма – 17,30 тыс. рублей,  оплата услуг по покраске и побелке обелиска – 15,35 тыс. рублей, оплата услуг по обработке парка отдыха от клещей – 19,98 тыс. рублей, оплата услуг за покраску фонтана «Девочка и мальчик под зонтом» - 4,49 тыс. руб., оплата услуг госэкспертизы сметной документации проекта по программе «Комфортная городская среда» - 20,00 тыс. рублей,  оплата услуг по монтажу лавочек в количестве 10 шт в парк отдыха с. Сосновка – 34,40 тыс. рублей, насос погружной дренажный в фонтан у детского сада – 3,90 тыс. рублей, приобретение качелей «Гнездо» в парк с. Сосновка – 300,22 тыс. рублей; ГСМ для скашивания травы – 10,00 тыс. рублей; стройматериалы по благоустройству – 108,40 тыс. рублей; приобретение подарочных сертификатов на конкурс «Зимняя усадьба» - 6,00 тыс. рублей;  изготовление баннера новогоднего – 4,08 тыс.руб.; флаг РФ на здание администрации – 2,20 тыс.руб.).

По подпрограмме «Народные инициативы» бюджетные ассигнования освоены в сумме 713,50 тыс. руб.

- 0503 73100S2370 244 закупка товаров, работ, услуг (текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Фабричная с. Сосновка – 713,50 тыс. руб.).

При выполнении программных мероприятий в 2023 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом 2019 года:

- увеличено количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства на 6 ед. по сравнению с базовым периодом;

- увеличено количество мероприятий по организации и ежегодной очистке и вывозке мусора с мест захоронения на 1 ед. по сравнению с базовым периодом;

- выполнены мероприятия по упорядочению адресного хозяйства в п. Белогорск;

- работа по организации сбора мусора на территории сельского поселения выполнена полностью (обустроены площадки для сбора мусора, установлены контейнера, вывозка мусора производится согласно графика);

- из-за ежегодного повышения тарифов на тепловую энергии и электроэнергию снижения расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (администрация сельского поселения и муниципального учреждения культуры) не произошло;

- снижены расходы бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий на 2 %;

- увеличено соответствие техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих и огороднических, а/дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения на 5 %;

- увеличено соответствие техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры на 4 %.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - удовлетворительным. - Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях В течение 2023 году в муниципальную программу «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» не вносились изменения. 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год сформированы следующие предложения: - активизировать работу по ремонту автомобильных дорог местного значения; - активизировать работу в населенных пунктах муниципального образования по упорядочению адресного хозяйства; - принять меры по снижению расходов бюджета на оплату коммунальных услуг. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы. На период с 2021 по 2023 годы постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020 года № 112 утверждена новая муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» с продлением срока действия муниципальной программы на период с 2021-2026 годы, в которой будет продолжена работа по достижению целевых показателей. Глава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области В.С. Мелентьев