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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2025г.  	                                                                                       №17                                                                 			                    
с. Сосновка
Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды » на период 2018 - 2025годы 
за  2024 год 

        В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,
Постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.12.2017г. №110, за 2024 год.
       2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Сосновского сельского поселения
Усольского муниципального  района
Иркутской области                                                                               В. С. Мелентьев                                
                               


Приложение № 1
к постановлению администрации 
Сосновского сельского поселения 
 Усольского муниципального района
Иркутской области
                                     от «10»  февраля 2025  г. № 17   


Отчет о реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025 годы за  2024 год


Основная цель программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования Сосновского муниципального образования.
В 2024г. мероприятия не проводились в связи с тем, что при подаче заявки не прошли критерии отбора муниципальных образований Иркутской области, условия предоставления субсидий (на момент подачи заявки по мероприятию участок не был зарегистрирован в реестре по муниципальной собственности Сосновского муниципального образования).
          Постановлением № 33 от 29.03.2019г. внесены изменения в муниципальную программу «О  продлении  муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025годы.  
   
     В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения:
1. Постановление администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 28.03.2024г. №36;
1. Постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 18.10.2024г. №82а.
В результате реализации мероприятий программы в 2024 году были достигнуты следующие показатели результативности программы в Приложении 1.
Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Сосновского сельского поселения за 2024 год приведен в Приложении 2.
Анализ целевых показателей программы приведен в Приложении 3.
Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:
Целевые показатели (индикаторы):
значение показателя (индикатора) 1 равно 0,0;
значение показателя (индикатора) 2 равно 0,0.
Оценка степени достижения целей и решения задач:
СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N
          СДЦ=(0,0+0,0)/2=0,0, что характеризует низкий уровень степени достижения целевых показателей.
         Уф =Фф/Фп
                Уф=0 /0 =0,0,
что характеризует низкий уровень эффективности использования средств.
	Эффективность реализации муниципальной программы:
          ЭМП  СДЦ  х Уф
          ЭМП0,0х0,0=0,0. (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «неэффективная»)
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды»  на период 2018-2025 годы за 2024 год



Анализ показателей результативности муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025 годы, достигнутых за 2024 год

	
№
п/п
1
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025 годы

	
1.
	
Количество благоустроенных общественных территорий
	
ед.
	
1

	
0
	
1
	
0
	

	
2.
	Площадь благоустроенных территорий общего пользования, соответствующих современным требованиям благоустройства
	
кв. м.
	
901
	
0

	
901
	
0
	

	
3.
	Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий
	    
%
	
0,35
	
0

	
0,35
	
0
	

	
4.
	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования
	
кв. м.
	
0,08
	
0
	
0,08
	
0
	
























Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды»  на период 2018-2025 годы за 2024 год


Анализ объема финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на период 2018-2025 года за 2024 год


	№
п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	   % исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2025 годы
	
	

0
	

0
	

0
	

0
	

	
	1.1 Мероприятие по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	1.2 Мероприятие по благоустройству территорий общего пользования 
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Другие источники
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	0
	0
	












Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды»  на период 2018-2025 годы за 2024 год





Анализ целевых показателей муниципальной программы «Формирование Современной городской среды» на период 2018-2025 года за 2024 год


	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение на 2024 год
	Фактическое значение за 2024 год
	Процент исполнения плана, %
	Отклонение фактического значения от планового
	Причины отклонения



	
	
	
	
	
	
	
-/+
	
%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	


%
	


0
	


0
	


0
	


0
	


0
	

	2
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	
%
	
1
	
0
	
0
	
0
	
0
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