[image: СосновскоеСП-ПП(29]


Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   12.02.2026г.                                                                                               № 15                                                                               				                    
с. Сосновка
             Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2025 год


           В соответствии с Постановлением от 11.08.2020г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Сосновского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. №112, за 2025 год.
       2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Сосновского сельского поселения
Усольского муниципального  района
Иркутской области                                                                             В.С. Мелентьев                            

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Сосновского сельского поселения 
 Усольского муниципального района
Иркутской области
                                от «12»  февраля 2026  г. № 15   


Отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие муниципального хозяйства на территории  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за  2025 год

Основной целью муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 года является:
- создание благоприятных условий проживания населения Сосновского муниципального образования.
Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения;
2. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Сосновского МО (сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);
3. Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов учреждениями социальной сферы Сосновского МО;
4. Выполнение технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов;
5. Приведение, в соответствии с требованиями элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства (ремонт, покраска);
6. Упорядочение адресного хозяйства в с. Сосновка, п. Белогорск и д. Арансахой; 
7. Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «СЦИК и СД Исток»; 
8. Улучшение экологической безопасности населения Сосновского МО; 
Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм:
- Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт дорог»;
-Подпрограмма 2. «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»;
-Подпрограмма 3. «Благоустройство на территории сельского поселения».
На реализацию программы на 2025 год предусматривается 835,67 тыс. рублей, кассовые расходы за 2025 год составили 785,72 тыс. рублей или 94,0 %. 


Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт дорог»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 1 за 2025 год не предусматривалось бюджетом, так как полномочия переданы на район. 



Подпрограмма 2 «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 2 за 2025 год не предусматривалось бюджетом, так как полномочия переданы на район.



Подпрограмма 3 «Благоустройство на территории сельского поселения»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 3 за 2025 год составило 785,72 тыс. руб. (94,0 % от годового значения). 
В рамках мероприятия 1.1. «Оплата услуг за уличное освещение» произвели оплату потребления освещения.
Итого по мероприятию 1.1 освоено средств на сумму 233,74 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.2 «Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (а/вышка)» услуги кран-борта по замене ламп освещения, услуги автовышки. В рамках подпрограммы благоустройство выполнены работы по инициативному проекту «Светлая Сосновка» по устройству наружного освещения по улице Кооперативная с. Сосновки.
Итого по мероприятию 1.2 освоено средств на сумму 323,49 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.3 «Приобретение основных комплектующих средств и материальных запасов для дооборудования уличного освещения (светильники, прожекторы, лампы, датчики, кабель)» приобретены светильники светодиодные, лампы и кабель
Итого по мероприятию 1.3 освоено средств на сумму 55,81 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.4 «Приобретение ГСМ для вывозки мусора с места захоронения».
В рамках мероприятия 1.5 «Оплата услуг по благоустройству территории (установка скамеек, урн, установка указателей с номерами домов и наименованием улиц, ремонт спортивных площадок и элементов благоустройства)» произвели заливку корта, демонтировали новогоднюю ель с площади храма, провели аккарицидную обработку парка отдыха от клещей, отремонтировали фонтан «Мальчик и девочка под зонтом», оплатили услуги по обслуживанию веревочного парка, вывезли мусор самосвалом, обработали территорию от конопли.
Итого по мероприятию 1.5 освоено средств на сумму 136,10 тыс. руб.
В рамках мероприятия 1.6 «Приобретение материальных запасов для выполнения работ по благоустройству»  приобрели ГСМ для скашивания травы, также приобрели стройматериалы и материалы для ремонта, стройматериалы на благоустройство территории, краску, кисти, масло красное для покраски скамеек, приобрели стройматериалы для ремонта обелиска ВОВ в парке отдыха, перчатки, хозяйственные товары, грабли, замок врезной. 
          Итого по мероприятию 1.6 освоено средств на сумму 36,61 тыс. руб.
Мероприятия муниципальной программы (подпрограмм) исполнены в полном объеме.
       В течение 2025 года в муниципальную программу изменения не вносились.
       Итоги реализации муниципальной программы характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов (94%), и уровнем достижения целевых показателей и задач (90%).
       Анализ объемов финансирования и анализ целевых показателей муниципальной программы за 2025 год приведены в приложениях №1 и №2 соответственно.
       Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году оценивается на основании следующих критериев: 
       Целевые показатели (индикаторы):
значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 2 равно 0,0;
значение показателя (индикатора) 3 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 4 равно 1,0;
значение показателя (индикатора) 5 равно 0,0;
значение показателя (индикатора) 6 равно 0,0;
Оценка степени достижения целей и решения задач:
СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N
         СДЦ=(1,0+0,0+1,0+1,0+0,0+0,0)/6=0,5,     
что характеризует удовлетворительный уровень степени достижения целевых показателей.
        Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств
         Уф =Фф/Фп
                Уф=785,72 /835,67 =0,94
что характеризует удовлетворительный уровень эффективности использования средств.
          Эффективность реализации муниципальной программы:
          ЭМП  СДЦ  х Уф
          ЭМП0,5х0,94=0,47 (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «удовлетворительный»).
По итогам реализации муниципальной программы за 2025 год, а также степени достижения её целей и задач, степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, считать уровень эффективности реализации муниципальной программы эффективным. Для достижения отдельных результатов реализации программы необходима ее дальнейшая реализация.






Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2025 год


Анализ показателей результативности муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, достигнутых за 2025 год

	
№
п/п
1
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы

	
1.
	Количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства
	
ед.
	
2
	
2
	
0
	
0
	

	
2.
	Количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения 
	
ед.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	
3.
	Количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства
	    
ед.
	
3
	
3
	
0
	
0
	

	
4.
	Доля расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «Исток» в бюджете сельского поселения
	
%
	
0,51
	
0,25
	
0,26
	
50
	

	
5.
	Увеличение доли соответствия техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры (сетей теплоснабжения
Водоснабжения
водоотведения
	
%
	
0
0
0

	
0
0
0

	
0
0
0
	
0
0
0
	

	
6.
	Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог) а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения
	
км
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт дорог»

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
%
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	1.2
	Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием
	
км
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	1.3
	Площадь покрытия обустроенных парковочных мест
	
кв.м.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	1.4
	Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
км
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	1.5
	Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения
	
ед.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	
Подпрограмма 2. «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	2.1
	Приобретение расходных материалов для ремонта жилищного фонда в целях увеличения срока эксплуатации жилищного фонда
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0

	
0
	

	
2.2
	В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры:
- приобретение угольной дробилки (софинансирование)
- приобретение глубинного насоса
	

тыс. руб.
	


0,0
0,0
	


0,0
0,0
	


0,0
0,0
	


0
0
	

	2.3
	Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг МКУК «Исток» и администрации сельского поселения
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	2.4
	В области водоснабжения:
Снижение уровня потерь воды
	
%
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	2.5
	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	

	2.6
	В области теплоснабжения:
Снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях
	
%
	0
	0
	0
	0
	

	2.7
	Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене
	
%
	0
	0
	0
	0
	

	2.8
	Ремонт кровли здания котельной (софинансирование)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	

	2.9
	В области водоотведения:
Ремонт самотечных сетей водоотведения многоквартирных домов, протяженностью 140 м
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	2.10
	В области ТБО:
Ремонт и замена контейнеров ТБО
	
шт.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	
Подпрограмма 3. «Благоустройство территории сельского поселения»

	
3.1
	Содержание и ремонт линий уличного освещения (приобретение светильников, энергосберегающих ламп, датчиков кабелей)
	
тыс. руб.
	
361,31
	
361,31
	
0
	
0
	

	3.2
	Оплата за электроэнергию, потребляемую для уличного освещения
	тыс. руб.
	
258,73
	
233,74
	
0
	
0
	

	3.3
	Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (вышка, электрик)
	тыс. руб.
	
18,00
	
18,00
	
0
	
0
	

	3.4
	Организация ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения (приобретение ГСМ)
	тыс. руб.
	
0

	
0

	
0
	
0
	

	3.5
	Скашивание травы в летний период
	кв.м.
	
40
	
40
	
0
	
0
	

	3.6
	Ремонт или замена мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	3.7
	Приобретение хозяйственных товаров для проведения субботников (инвентарь, перчатки)
	
тыс. руб.
	
15,00
	
9,23
	
0

	
0
	

	3.8
	Асфальтирование многофункциональной спортивной площадки
	
тыс. руб.
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	3.9
	Посадка, уход и содержание клумб и цветников
	
ед.
	
150
	
150
	
0
	
100
	





















Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2025 год


Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2025 год

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	   % исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы
	
	


835,67
	


785,72
	


49,95
	


94
	

	1.
	1. Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог»
	Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	0
	0
	0
	0
	

	
	1.1 Мероприятие по установке светильников, фонарей уличного освещения
	
	

0
	

0
	

0
	

0
	

	
	1.2 Мероприятие, направленное на снижение влияния дорожных условий, на возникновение ДТП 
	
	
0

	
0
	
0
	
0
	

	
	1.3 Мероприятие, направленное на ремонт дорог местного значения и содержания с регулярным грейдированием и ямочным ремонтом
	
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	2.
	2.  Подпрограмма «Ремонт,  модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»
	
	
0

	
0


	
0


	
0


	

	
	1.1 Мероприятие, направленное на повышение энергоэффективности и надежности объектов теплоснабжения, водоснабжения
	
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	
	1.2 Мероприятие по капитальному ремонту, техническому ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	3.
	3. Подпрограмма «Благоустройство на территории сельского поселения»
	
	835,67
	785,72
	49,95
	94
	

	
	1.1 Мероприятие, направленное на обеспечение чистоты и порядка населенных пунктов муниципального образования, улучшение внешнего вида и облика территории сельского поселения
	
	
192,64
	
167,67
	
24,97
	
87
	

	
	1.2 Мероприятие, направленное на содержание и ремонт линий уличного освещения (инициативный проект)
	
	638,03
	613,05
	24,99
	96
	

	
	1.3 Мероприятие, направленное на создание безопасной и привлекательной среды в местах общего пользования
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	1.4 Мероприятие, направленное на обеспечение мер по обустройству детских спортивных и игровых площадок на придомовых территориях (народные инициативы)
	
	0
	0
	0
	0
	

	
	1.5 Мероприятие по скашиванию травы в летний период
	
	5,0
	5,0
	0
	100
	

	
	1.6Мероприятие, направленное на проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения
	
	0
	0
	0
	0
	




Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского
 муниципального района Иркутской области» 
на период 2021-2026 годы за 2025 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2025 год

	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение на 2024 год
	Фактическое значение за 2024 год
	Процент исполнения плана, %
	Отклонение фактического значения от планового
	Причины отклонения



	
	
	
	
	
	
	
-/+
	
%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства
	
ед.
	
2
	
2
	
100


	
0


	
0


	

	2
	Количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения 
	
ед.
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	

	3
	Количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства
	    
ед.
	
3
	
3


	
100


	
0



	
0



	

	4
	Доля расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «Исток» в бюджете сельского поселения
	
%
	
0,27
	
0,27
	
100
	
0
	
0
	

	5
	Увеличение доли соответствия техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры (сетей теплоснабжения
Водоснабжения
водоотведения
	
%
	

0
0
0
	

0
0
0
	

0
	

0
0
0
	

0
	

	6
	Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог) а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения
	
км
	
0
	
0
	
0
	
0

	
0
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