Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   12.02.2026г.                                                                                               № 15

с. Сосновка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2025 год

В соответствии с Постановлением от 11.08.2020г. № 76 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Сосновского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. №112, за 2025 год.

2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального  района

Иркутской области                                                                             В.С. Мелентьев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от «12»  февраля 2026  г. № 15

Отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие муниципального хозяйства на территории  Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за  2025 год

Основной целью муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 года является:

- создание благоприятных условий проживания населения Сосновского муниципального образования.

Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения;

- Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Сосновского МО (сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);

- Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов учреждениями социальной сферы Сосновского МО;

- Выполнение технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов;

- Приведение, в соответствии с требованиями элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства (ремонт, покраска);

- Упорядочение адресного хозяйства в с. Сосновка, п. Белогорск и д. Арансахой;

- Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «СЦИК и СД Исток»;

- Улучшение экологической безопасности населения Сосновского МО;

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт дорог»;

-Подпрограмма 2. «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»;

-Подпрограмма 3. «Благоустройство на территории сельского поселения».

На реализацию программы на 2025 год предусматривается 835,67 тыс. рублей, кассовые расходы за 2025 год составили 785,72 тыс. рублей или 94,0 %.

Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт дорог»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 1 за 2025 год не предусматривалось бюджетом, так как полномочия переданы на район.

Подпрограмма 2 «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 2 за 2025 год не предусматривалось бюджетом, так как полномочия переданы на район.

Подпрограмма 3 «Благоустройство на территории сельского поселения»

Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 3 за 2025 год составило 785,72 тыс. руб. (94,0 % от годового значения).

В рамках мероприятия 1.1. «Оплата услуг за уличное освещение» произвели оплату потребления освещения.

Итого по мероприятию 1.1 освоено средств на сумму 233,74 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.2 «Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (а/вышка)» услуги кран-борта по замене ламп освещения, услуги автовышки. В рамках подпрограммы благоустройство выполнены работы по инициативному проекту «Светлая Сосновка» по устройству наружного освещения по улице Кооперативная с. Сосновки.

Итого по мероприятию 1.2 освоено средств на сумму 323,49 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.3 «Приобретение основных комплектующих средств и материальных запасов для дооборудования уличного освещения (светильники, прожекторы, лампы, датчики, кабель)» приобретены светильники светодиодные, лампы и кабель

Итого по мероприятию 1.3 освоено средств на сумму 55,81 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.4 «Приобретение ГСМ для вывозки мусора с места захоронения».

В рамках мероприятия 1.5 «Оплата услуг по благоустройству территории (установка скамеек, урн, установка указателей с номерами домов и наименованием улиц, ремонт спортивных площадок и элементов благоустройства)» произвели заливку корта, демонтировали новогоднюю ель с площади храма, провели аккарицидную обработку парка отдыха от клещей, отремонтировали фонтан «Мальчик и девочка под зонтом», оплатили услуги по обслуживанию веревочного парка, вывезли мусор самосвалом, обработали территорию от конопли.

Итого по мероприятию 1.5 освоено средств на сумму 136,10 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.6 «Приобретение материальных запасов для выполнения работ по благоустройству»  приобрели ГСМ для скашивания травы, также приобрели стройматериалы и материалы для ремонта, стройматериалы на благоустройство территории, краску, кисти, масло красное для покраски скамеек, приобрели стройматериалы для ремонта обелиска ВОВ в парке отдыха, перчатки, хозяйственные товары, грабли, замок врезной.

Итого по мероприятию 1.6 освоено средств на сумму 36,61 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы (подпрограмм) исполнены в полном объеме.

В течение 2025 года в муниципальную программу изменения не вносились.

Итоги реализации муниципальной программы характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов (94%), и уровнем достижения целевых показателей и задач (90%).

Анализ объемов финансирования и анализ целевых показателей муниципальной программы за 2025 год приведены в приложениях №1 и №2 соответственно.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году оценивается на основании следующих критериев:

Целевые показатели (индикаторы):

значение показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 2 равно 0,0;

значение показателя (индикатора) 3 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 4 равно 1,0;

значение показателя (индикатора) 5 равно 0,0;

значение показателя (индикатора) 6 равно 0,0;

Оценка степени достижения целей и решения задач:

СДЦ= (СДП1+ СДП2+ СДПN)/ N

СДЦ=(1,0+0,0+1,0+1,0+0,0+0,0)/6=0,5,

что характеризует удовлетворительный уровень степени достижения целевых показателей.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств

Уф =Фф/Фп

Уф=785,72 /835,67 =0,94

что характеризует удовлетворительный уровень эффективности использования средств.

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭМП  СДЦ  х Уф

ЭМП0,5х0,94=0,47 (критерий оценки эффективности муниципальной программы соответствует  выводу «удовлетворительный»).

По итогам реализации муниципальной программы за 2025 год, а также степени достижения её целей и задач, степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, считать уровень эффективности реализации муниципальной программы эффективным. Для достижения отдельных результатов реализации программы необходима ее дальнейшая реализация.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского

муниципального района Иркутской области»

на период 2021-2026 годы за 2025 год

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы, достигнутых за 2025 год

| № п/п 1 | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. | ##### Количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| ##### 2. | ##### Количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ##### 3. | ##### Количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «Исток» в бюджете сельского поселения | % | 0,51 | 0,25 | 0,26 | 50 |  |
| 5. | Увеличение доли соответствия техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры (сетей теплоснабжения Водоснабжения водоотведения | % | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  |
| 6. | Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог) а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1. «Содержание и ремонт дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Площадь покрытия обустроенных парковочных мест | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение расходных материалов для ремонта жилищного фонда в целях увеличения срока эксплуатации жилищного фонда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры: - приобретение угольной дробилки (софинансирование) - приобретение глубинного насоса | тыс. руб. | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0 0 |  |
| 2.3 | Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг МКУК «Исток» и администрации сельского поселения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | В области водоснабжения: Снижение уровня потерь воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | В области теплоснабжения: Снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8 | Ремонт кровли здания котельной (софинансирование) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9 | В области водоотведения: Ремонт самотечных сетей водоотведения многоквартирных домов, протяженностью 140 м | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10 | В области ТБО: Ремонт и замена контейнеров ТБО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт линий уличного освещения (приобретение светильников, энергосберегающих ламп, датчиков кабелей) | тыс. руб. | 361,31 | 361,31 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Оплата за электроэнергию, потребляемую для уличного освещения | тыс. руб. | 258,73 | 233,74 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (вышка, электрик) | тыс. руб. | 18,00 | 18,00 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Организация ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения (приобретение ГСМ) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Скашивание травы в летний период | кв.м. | 40 | 40 | 0 | 0 |  |
| 3.6 | Ремонт или замена мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7 | Приобретение хозяйственных товаров для проведения субботников (инвентарь, перчатки) | тыс. руб. | 15,00 | 9,23 | 0 | 0 |  |
| 3.8 | Асфальтирование многофункциональной спортивной площадки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.9 | Посадка, уход и содержание клумб и цветников | ед. | 150 | 150 | 0 | 100 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского

муниципального района Иркутской области»

на период 2021-2026 годы за 2025 год

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2025 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы |  | 835,67 | 785,72 | 49,95 | 94 |  |
| 1. | 1. Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог» | Бюджет Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.1 Мероприятие по установке светильников, фонарей уличного освещения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.2 Мероприятие, направленное на снижение влияния дорожных условий, на возникновение ДТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.3 Мероприятие, направленное на ремонт дорог местного значения и содержания с регулярным грейдированием и ямочным ремонтом |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | 2. Подпрограмма «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.1 Мероприятие, направленное на повышение энергоэффективности и надежности объектов теплоснабжения, водоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.2 Мероприятие по капитальному ремонту, техническому ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | 3. Подпрограмма «Благоустройство на территории сельского поселения» |  | 835,67 | 785,72 | 49,95 | 94 |  |
|  | 1.1 Мероприятие, направленное на обеспечение чистоты и порядка населенных пунктов муниципального образования, улучшение внешнего вида и облика территории сельского поселения |  | 192,64 | 167,67 | 24,97 | 87 |  |
|  | 1.2 Мероприятие, направленное на содержание и ремонт линий уличного освещения (инициативный проект) |  | 638,03 | 613,05 | 24,99 | 96 |  |
|  | 1.3 Мероприятие, направленное на создание безопасной и привлекательной среды в местах общего пользования |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.4 Мероприятие, направленное на обеспечение мер по обустройству детских спортивных и игровых площадок на придомовых территориях (народные инициативы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.5 Мероприятие по скашиванию травы в летний период |  | 5,0 | 5,0 | 0 | 100 |  |
|  | 1.6Мероприятие, направленное на проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского

муниципального района Иркутской области»

на период 2021-2026 годы за 2025 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы за 2025 год

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на 2024 год | Фактическое значение за 2024 год | Процент исполнения плана, % | Отклонение фактического значения от планового |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ##### Количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства | ед. | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | ##### Количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | ##### Количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства | ед. | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «Исток» в бюджете сельского поселения | % | 0,27 | 0,27 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5 | Увеличение доли соответствия техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры (сетей теплоснабжения Водоснабжения водоотведения | % | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |  |
| 6 | Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог) а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |