Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год

(в тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Единица измерения | Запланировано |  |  | Фактически использовано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Муниципальный дорожный фонд | Народные инициативы | Всего | Муниципальный дорожный фонд | Народные инициативы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выполнение госэкспертизы проектно-сметной документации ул. Лесная с. Сосновка для капитального ремонта дороги | тыс. руб. | 2,3 | 2,3 | - | 47,4 | 47,4 | - |
| Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования с. Сосновка ул. Майская (1 этап) | тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | - | 411,6 | 411,6 | - |
| Оплата уличного освещения дороги по ул. Мира с. Сосновка | тыс. руб. | 82,0 | 82,0 | - | 84,8 | 84,8 | - |
| Выполнение работ по нанесению дорожной разметки ДК «Исток», СОШ №7, ул. Победы, ул. Мира | тыс. руб. | 170,0 | 170,0 |  | 123,6 | 123,6 |  |
| Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги местного значения ул. Дмитрия Зарукина с. Сосновка | тыс. руб. | 599,9 | 599,9 | - | 360,0 | 360,0 | - |
| Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования с. Сосновка ул. Майская (2 этап) | тыс. руб. | 230,9 | 230,9 | - | 558,4 | 558,4 | - |
| Выполнение работ проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Лесная с. Сосновка протяженностью 717 м. | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | - | 212,7 | 212,7 | - |
| Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования с. Сосновка ул. Майская (3 этап) | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | - | 567,0 | 567,0 | - |
| ИТОГО: |  | 2 474,4 | 2 474,4 | - | 2 365,5 | 2365,5 | - |
| Остатки бюджетных ассигнований дорожных фондов, не использованные в отчетном финансовом году |  |  |  |  | 102,4 | 102,4 | - |

Глава Сосновского муниципального образования                                                                    В.С. Мелентьев