Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год
[bookmark: _GoBack]    (в тыс. руб.)
	
Наименование мероприятия
	
Единица измерения
	Запланировано
	Фактически использовано

	
	
	
Всего
	Муниципальный дорожный фонд
	Народные инициативы
	
Всего
	Муниципальный дорожный фонд
	Народные инициативы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Выполнение госэкспертизы  проектно-сметной документации  ул. Лесная с. Сосновка для капитального ремонта дороги
	
тыс. руб.
	
2,3
	
2,3
	-
	
47,4
	
47,4
	-

	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования с. Сосновка ул. Майская (1 этап)
	
тыс. руб.
	
700,0
	
700,0
	-
	
411,6
	
411,6
	-

	
Оплата уличного освещения дороги по ул. Мира с. Сосновка
	
тыс. руб.
	
82,0
	
82,0
	
-
	
84,8
	
84,8
	
-

	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки ДК «Исток», СОШ №7, ул. Победы, ул. Мира
	
тыс. руб.
	
170,0
	
170,0
	

	
123,6
	
123,6
	


	Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги местного значения ул. Дмитрия Зарукина с. Сосновка
	
тыс. руб.
	
599,9
	
599,9
	-
	
360,0
	
360,0
	-

	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования с. Сосновка ул. Майская (2 этап)
	
тыс. руб.
	
230,9
	
230,9
	-
	
558,4
	
558,4
	-

	Выполнение работ проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Лесная с. Сосновка протяженностью 717 м. 
	
тыс. руб.
	
150,0
	
150,0
	-
	
212,7
	
212,7
	-

	Выполнение работ по ремонту дороги общего пользования с. Сосновка ул. Майская (3 этап)
	тыс. руб.
	30,0
	30,0
	-
	567,0
	567,0
	-

	ИТОГО:
	
	2 474,4
	2 474,4
	-
	2 365,5
	2365,5
	-

	Остатки бюджетных ассигнований дорожных фондов, не использованные в отчетном финансовом году
	
	
	
	
	102,4
	102,4
	-

	
	
	
	
	
	
	
	



Глава Сосновского муниципального образования                                                                    В.С. Мелентьев	
