Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год

(в тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Единица измерения | Запланировано |  |  | Фактически использовано |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Муниципальный дорожный фонд | Народные инициативы | Всего | Муниципальный дорожный фонд | Народные инициативы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Изготовление сметы на дорогу ул. Фабричная с. Сосновка | тыс. руб. | 2,3 | 2,3 | - | 2,3 | 2,3 | - |
| Услуга автогрейдера по расчистке дорог и уборка от снега с. Сосновка ул. Победы 620 м., ул. Лесная 700 м., ул. Мира 750 м, д. Арансахой | тыс. руб. | 700,0 | 700,0 | - | 310,9 | 310,9 | - |
| Бездоговорное уличное освещение дорог | тыс. руб. | 82,0 | 82,0 | - | 34,3 | 34,3 | - |
| Услуги по разметке дорог ул. Лесная, ул. Мира, ул. Фабричная, ул. Победы | тыс. руб. | 170,0 | 170,0 |  | 148,2 | 148,2 |  |
| Текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Фабричная с. Сосновка | тыс. руб. | 599,9 | 599,9 | - | 599,9 | 599,9 | - |
| Народные инициативы текущий ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Фабричная с. Сосновка | тыс. руб. | 713,5 | - | 713,5 | 713,5 | - | 713,5 |
| Инициативные проекты: выполнение работ по отсыпке ям по ул. Набережная, Береговая, Хуторская, Луговая п. Белогорск | тыс. руб. | 230,9 | 230,9 | - | 230,9 | 230,9 | - |
| Выполнение работ проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги по ул. Лесная протяженностью 717 м. для вступления в программу по капитальным ремонтам областной бюджет | тыс. руб. | 150,0 | 150,0 | - | 84,0 | 84,0 | - |
| Приобретение дорожных знаков | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| Освещение дорог | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 2 778,6 | 2 065,1 | 713,5 | 2 124,0 | 1 410,5 | 713,5 |
| Остатки бюджетных ассигнований дорожных фондов, не использованные в отчетном финансовом году |  |  |  |  | 693,7 | 693,7 | - |

Глава Сосновского муниципального образования                                                                    В.С. Мелентьев